项目需求

项目名称：万宁市人民医院信息系统安全等级保护测评项目

项目预算：180000.00元

信息系统：

| 序号 | 系统名称 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统 | 第三级S3A3G3 |
| 2 | LIS系统 | 第二级S2A2G2 |
| 3 | PACS系统 | 第二级S2A2G2 |

- 技术服务内容

根据《网络安全法》等相关文件及标准要求，对万宁市人民医院信息系统完成以下服务内容：

| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容 | 服务工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护测评服务 |  | 针对信息系统的整体保护状况和信息系统组件，逐一进行安全等级保护测评，测评的内容包括但不限于以下内容：（1）安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评；（2）安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全测评。最终出具符合我单位现状且国家公安机关认可的《网络安全等级保护等级测评报告》 | 自合同生效之日起30个工作日内完成 |
| 2 | 网络安全等级保护整改方案设计服务 |  | 提供详细的系统《网络安全等级保护整改方案》 |  |
| 3 | 网络安全应急演练服务 |  | 《网络安全事件应急预案》 《网络安全事件应急演练总结评估报告》 |  |
| 4 | 售后服务 | 网络安全 巡检服务 | 《网络安全巡检服务报告》 | 自合同生效之日起一年4次巡检服务 |
|  |  | 网络安全 培训服务 | 提供一次的网络安全培训 服务 | 完成1次培训服务 |
|  |  | 网络安全应急响应服务 | 提供应急响应服务 | 自合同生效之日按需提供应急响应服务 |

二、 供应商资格要求

1、按照公安部对测评机构管理的规定和要求，参与本项目的实施人员不少于4人（高级测评师、中级测评师各不少于1人），现场实施的人员必须是本机构的持证测评师持证上岗并接受查验，测评师证书及最近三个月社保证明复印件需在投标文件中提供，并加盖公章。

2、中标人具有至少使用2种(含2种)同时获得中国国家信息安全产品认证证书和国家信息安全漏洞库兼容性资质证书的专业漏洞扫描等测评工具证书及合同(证书及合同复印件加盖公章)。

3、为了确保服务质量与安全，中标人项目总监需具备省级及以上信息安全等级保护专家委员会专家证书，项目经理具有信息系统项目管理师证书或项目管理专业人士资格证书，(在供应商单位近三个月连续不断的社保证明及签订的保密协议，复印件加盖公章)，测评服务期间项目经理每周现场汇报1次。

4、投标人应具有公安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书（提供证书复印件加盖公章）。

5、开展本项目售后服务1年期内，对于招标人的紧急应急响应服务请求需在2小时内到达招标人现场；售后服务期间，上级部门或万宁市委网信办或万宁市公安局等部门组织的攻防演练期间至少1人5×8小时现场值守服务(在供应商单位近三个月连续不断的社保证明及签订的保密协议，复印件加盖公章)。

6、根据《网络安全等级保护测评机构管理办法》要求，该项目不允许分包、转包、代理测评项目。